| PROJEKT PAS · S01 | ETAP I · WERSJA 1.0 |
| --- | --- |

Plan pracy zespołu · wersja 1.0

Kasa biletowa

w wariancie Pociąg

Od rozkładu jazdy do kodu biletu. Trzy osoby, trzy karty i jedno wspólne API — tak, żeby każdy mógł zacząć od razu, a integracja była tylko formalnością.

| A ROZKŁAD I WAGON Osoba 1 · Lider | → | B REZERWACJA Osoba 2 | → | C ZAKUP Osoba 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 OSOBY każda z własną kartą | 4 ENDPOINTY jeden wspólny kontrakt | 15 min REZERWACJA 2 min w testach | 120 MIEJSC W DEMO 3 × 2 × 20 |
| --- | --- | --- | --- |

ZASADA NR 1 Każdy zaczyna od zaślepki. Integrujemy dopiero wtedy, gdy karta jest gotowa — w kolejności A → B → C.

W tym dokumencie

| 01 KONTRAKT Decyzje, model danych, API s. 2–4 | 02 TRZY KARTY Zadania osób A, B i C s. 5–7 | 03 SPRAWDZENIE Integracja, demo, ryzyka s. 8–9 |
| --- | --- | --- |

Trzy osoby. Jeden kontrakt. Zero czekania.

Projekt PAS · S01   /   Etap I   /   Wariant Pociąg

01 · Punkt startowy

# Najpierw wspólny grunt

Etap I to kasa biletowa bez płatności online. Jedna rezerwacja to jedno miejsce na jednym kursie: klient wybiera miejsce, trzyma je 15 minut, a potem kupuje bilet z kodem. Po wygaśnięciu rezerwacji miejsce automatycznie wraca do puli.

CEL NA KONIEC ETAPU Pełny przepływ bez płatności, logowania i miejsc pośrednich: lista kursów → mapa wagonu → formularz → licznik → zakup → bilet

## Cztery zasady, które trzymają zespół razem

| 01 Jeden kontrakt Typy, format seatId, kody błędów i TTL mieszkają w packages/shared. Nie kopiujemy ich między aplikacjami. | 02 Zaślepki na start Każda karta ma lokalny mock. Osoba 2 nie czeka na API A, a Osoba 3 na API B. |
| --- | --- |
| 03 Integracja A → B → C Najpierw kliknięcie miejsca, potem rezerwacja, na końcu zakup. Zgodnie z tym, jak łączą się karty. | 04 Serwer jest prawdą Licznik w przeglądarce tylko pokazuje expiresAt. O ważności rezerwacji decyduje API. |

## Trzy zasady implementacji

| 01 Importuj wspólne typy packages/shared to jedyne źródło modelu, TTL i etykiet. | 02 Rezerwuj atomowo Sprawdzenie miejsca i zapis w jednej operacji. | 03 Zakup idempotentnie Drugi request zwraca ten sam kod, nie nowy bilet. |
| --- | --- | --- |

## Kto za co odpowiada

| KARTA | OSOBA | API | EKRAN | EFEKT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Osoba 1 Lider | GET /api/events GET /api/events/:id | Lista kursów Mapa wagonu | Wolne miejsce prowadzi do formularza B. |
| B | Osoba 2 | POST /api/reservations | Formularz Licznik | Miejsce zajęte na 15 min; licznik działa. |
| C | Osoba 3 | POST /api/reservations/:id/purchase | Przycisk zakupu Bilet | Kod biletu i czytelne wygaśnięcie. |

PIERWSZY CHECKPOINT Lider publikuje kontrakt i szkielet repo w pierwszym bloku. Osoby 2 i 3 startują równolegle na zaślepkach, ale kodują wyłącznie przeciwko wspólnym typom.

Poza zakresem: płatności online · logowanie · miejsca pośrednie · anulowanie rezerwacji · aktualizacja mapy w czasie rzeczywistym.

Rekomendacja: TypeScript + pnpm workspaces; Node/Fastify lub Express; React + Vite + React Router; Vitest. Stack nie jest narzucony — kontrakt ma znaczenie, framework nie.

02 · Kontrakt

# Cztery decyzje, które zdejmują niepewność

PDF zostawia kilka szczegółów otwartych. Przyjmujemy je raz, zapisujemy w repo i traktujemy jak część API — także wtedy, gdy zmieni się implementacja.

| DECYZJA 01 takenSeats = string[] Zwracamy wyłącznie seatId. Lista zawiera miejsca kupione oraz miejsca z ważną rezerwacją. Bez duplikatów; wygasłe rezerwacje są pomijane. | DECYZJA 02 Odmowa zakupu = 409 Gdy rezerwacja wygasła: HTTP 409 i { "error": "RESERVATION_EXPIRED" }. Ekran C pokazuje komunikat, a miejsce wraca do puli. |
| --- | --- |
| DECYZJA 03 seatId = "wagon-miejsce" Oba ID są tekstem. W demo wagony 5 i 6 mają miejsca 1–20. Przykład "5-42" pokazuje tylko format — nie jest danym testowym. | DECYZJA 04 TTL z jednego źródła RESERVATION_TTL_MINUTES: domyślnie 15, w testach 2. expiresAt to ISO UTC; ważność liczy wspólny isReservationActive(). |

## Model danych

| Event { id, relation, date, departureTime, arrivalTime, wagons: Wagon[] } EventSummary = Omit<Event, "wagons"> Wagon { id, number, seats: Seat[] } Seat { id, number, position } position: "window" ¦ "aisle" | Reservation { id, eventId, seatId, customerName, email, createdAt, expiresAt, status: "active" ¦ "purchased" ¦ "expired", code?: string } |
| --- | --- |

seatId: "5-12" (string)   ·   eventId: "ic-7310-2026-11-21" (string)   ·   takenSeats: string[]

## Ważność rezerwacji — jeden mechanizm dla A, B i C

| 1 B zapisuje expiresAt = createdAt + TTL; czas w ISO UTC. | 2 A czyta takenSeats = zakupy + aktywne rezerwacje. | 3 C kupuje now >= expiresAt → 409; miejsce wraca. |
| --- | --- | --- |

BEZ CRONA Wygaszanie jest leniwe: każdy odczyt i zakup sprawdza czas. To samo źródło prawdy obsługuje mapę, formularz i zakup.

03 · API i przepływ

# Jeden kontrakt, cztery endpointy

Każdy endpoint ma jednego właściciela, ale wszyscy korzystają z tych samych typów i tego samego magazynu rezerwacji.

| ENDPOINT | WEJŚCIE | SUKCES | ODMOWY | OWNER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET /api/events | — | 200 EventSummary[] | — | O1 |
| GET /api/events/:id | — | 200 { event, takenSeats } | 404 EVENT_NOT_FOUND | O1 |
| POST /api/reservations | { eventId, seatId, customerName, email } | 201 { reservationId, expiresAt } | 400 VALIDATION_ERROR 404 EVENT_OR_SEAT_NOT_FOUND 409 SEAT_UNAVAILABLE | O2 |
| POST /api/reservations/:id/purchase | — | 200 { code } | 404 RESERVATION_NOT_FOUND 409 RESERVATION_EXPIRED | O3 |

## Co niesie kliknięcie, a co rezerwacja

| PRZEJŚCIE | ADRES | DANE | ZASADA |
| --- | --- | --- | --- |
| A → B | /events/:eventId/reserve/:seatId | eventId, seatId; opcjonalnie snapshot eventu | B może pobrać event ponownie; URL działa po odświeżeniu. |
| B → licznik | /reservations/:reservationId | ReservationView w location.state + sessionStorage | Po odświeżeniu dane zostają; ID jest w URL. |
| C → bilet | /reservations/:id/ticket | { code } + ReservationView | Zapis w sessionStorage; bez dodatkowego GET. |

RESERVATIONVIEW — JEDEN OBIEKT MIĘDZY B I C reservationId · expiresAt · event (summary) · seatId · customerName · email. Etykietę „Wagon 5, miejsce 12” liczymy z seatId przez formatSeatLabel().

## Przykładowe odpowiedzi

| SUKCES GET /api/events/:id 200 { event, takenSeats: ["5-3", "5-7"] } POST /api/reservations 201 { reservationId, expiresAt } POST /api/reservations/:id/purchase 200 { code: "PAS-7K2M9Q" } | ODMOWA GET /api/events/unknown 404 { error: "EVENT_NOT_FOUND" } POST /api/reservations (zajęte) 409 { error: "SEAT_UNAVAILABLE" } POST /api/reservations/:id/purchase 409 { error: "RESERVATION_EXPIRED" } |
| --- | --- |

Wszystkie błędy mają wspólny envelope { error: string }; status HTTP niesie znaczenie. Sukces nigdy nie zwraca error.

## Jedno repo, trzy przestrzenie

| apps/api 4 endpointy + store rezerwacji | apps/web ekrany A, B i C | packages/shared typy, TTL, fixtures, etykiety |
| --- | --- | --- |

| A | Osoba 1 / 3 · Lider + karta A # Rozkład i wagon GET /api/events · GET /api/events/:id |
| --- | --- |

Ustawia wspólny grunt, a potem dowozi ekran, z którego klient wybiera kurs i wolne miejsce.

| EFEKT Klik wolnego miejsca otwiera formularz B z poprawnym eventId i seatId. | ZALEŻY OD Niczego — startuje pierwszy i publikuje kontrakt. | PRZEKAZUJE Kontrakt, fixtures, API i trasa do B. |
| --- | --- | --- |

## Zadania

- 01   Zamknij kontrakt i szkielet repo

- packages/shared: typy, RESERVATION_TTL_MINUTES, isReservationActive, formatSeatLabel, fixtures.

- CONTRACT.md: endpointy, błędy, trasy i ReservationView; 15-min review z O2 i O3.

- 02   Przygotuj dane demo i API A

- 3 kursy × 2 wagony (5 i 6) × 20 miejsc; numeracja 1–20, okno/korytarz z numeru.

- GET /api/events i /:id; 404 dla nieznanego kursu; takenSeats z tego samego store'u co B.

- 03   Zbuduj listę kursów

- Relacja, data, odjazd, przyjazd; klik w kurs otwiera mapę wagonu.

- Loading, empty i error; dane wyłącznie z API, bez hardkodowania w JSX.

- 04   Zbuduj mapę wagonu

- Przełącznik wagonów 5/6; siatka 5 rzędów × 4 miejsca; legenda okno/korytarz.

- Zajęte wyszarzone i nieklikalne; wolne → /events/:eventId/reserve/:seatId.

- Refetch po powrocie i na focus; ręczny przycisk odświeżania.

- 05   Spnij mapę z formularzem B

- Sprawdź, że aktywna rezerwacja B pojawia się w takenSeats po odświeżeniu.

- Klik prowadzi do B z eventId, seatId i etykietą „Wagon 5, miejsce 12”.

- 06   Domknij jakość, ryzyka i demo

- Testy API A + test mapy; build bez błędów TS; README z uruchomieniem i TTL.

- Wybierz 2–3 karty z listy zagrożeń; pokaż pełny przepływ na demo.

- Lider: prowadź checkpointy integracji i pilnuj jednego źródła logiki.

GOTOWE, GDY... - GET /api/events zwraca 3 kursy; /:id zwraca event + takenSeats, a nieznany id daje 404. - Oba wagony mają po 20 miejsc; okno/korytarz są widoczne, zajęte miejsca zablokowane. - Aktywna rezerwacja B blokuje miejsce; wygasła znika po odświeżeniu. - Klik wolnego miejsca prowadzi do B z poprawnym eventId i seatId. - Testy przechodzą, a README wystarcza do uruchomienia projektu.

Poza kartą A: jesteś właścicielem kontraktu i checkpointów integracji — nie implementujesz za innych.

| B | Osoba 2 / 3 · Karta B # Rezerwacja POST /api/reservations · licznik 15 minut |
| --- | --- |

Zamienia wybrane miejsce w rezerwację na 15 minut i pokazuje klientowi, ile czasu zostało.

| EFEKT Miejsce jest zajęte dla innych, a ekran licznika czeka na przycisk C. | ZALEŻY OD Kontraktu i fixtures od O1 — na start lokalna zaślepka. | PRZEKAZUJE API rezerwacji, ReservationView i ekran licznika ze slotem dla C. |
| --- | --- | --- |

## Zadania

- 01   Wystartuj na zaślepce

- Wspólne typy + fixtures; lokalny event i mock ReservationView.

- Nie czekaj na ekran A ani API eventów — koduj przeciwko kontraktowi.

- 02   Zbuduj API rezerwacji

- POST /api/reservations → 201 { reservationId, expiresAt }.

- Walidacja 400, brak eventu/miejsca 404, zajęte 409; zapis atomowy.

- 03   Podłącz wspólne wygasanie

- expiresAt = now + TTL; env domyślnie 15, w testach 2.

- Aktywna rezerwacja w takenSeats A; po TTL miejsce wraca; bez crona.

- 04   Zbuduj formularz

- Trasa /events/:eventId/reserve/:seatId; etykieta z formatSeatLabel.

- Imię, e-mail, walidacja, loading i błąd zajętego miejsca; sukces → ReservationView.

- 05   Zbuduj ekran licznika

- Trasa /reservations/:id; dane w sessionStorage; countdown z expiresAt serwera.

- Po 0: „Rezerwacja wygasła…”; zostaw slot PurchasePanel dla C.

- 06   Przetestuj i przekaż C

- API: sukces, duplikat, 400/404, wygaśnięcie 2 min; UI: formularz + licznik.

- Przekaż ReservationView, trasę licznika i mount point dla C.

GOTOWE, GDY... - Rezerwacja jest widoczna w A; drugie zajęcie tego samego miejsca daje 409. - Po 2 minutach testowego TTL miejsce wraca, a zakup jest niemożliwy. - Formularz pokazuje dokładnie „Wagon 5, miejsce 12”; błędy są czytelne. - Licznik liczy od expiresAt z serwera, działa po odświeżeniu, a 0 → wygasła. - Slot na przycisk C jest gotowy; w kodzie B nie ma logiki zakupu.

Nie dodawaj przycisku „Kupuję bilet”. To karta C — ty przygotowujesz dla niej miejsce i dane.

| C | Osoba 3 / 3 · Karta C # Zakup POST /api/reservations/:id/purchase · { code } |
| --- | --- |

Domyka przepływ: klient klika „Kupuję bilet”, dostaje kod, a wygasła rezerwacja nie kończy się biletem.

| EFEKT Bilet z relacją, odjazdem, wagonem, miejscem i kodem; czytelne wygaśnięcie. | ZALEŻY OD ReservationView i ekranu licznika od O2 — na start mock. | PRZEKAZUJE API zakupu, PurchasePanel i ekran biletu. |
| --- | --- | --- |

## Zadania

- 01   Wystartuj na mocku

- Mock ReservationView ważny i wygasły; zbuduj PurchasePanel + ekran biletu.

- Nie czekaj na API B — dane wejściowe są już w kontrakcie.

- 02   Zbuduj API zakupu

- Aktywna → unikalny kod PAS-XXXXXX, status purchased, 200 { code }.

- Wygasła → 409 RESERVATION_EXPIRED; brak rezerwacji → 404; podwójny zakup = ten sam kod.

- 03   Dodaj przycisk na ekranie B

- PurchasePanel w slocie B; disabled przy wygaśnięciu i w trakcie requestu.

- Sukces → bilet; 409 → komunikat i blokada zakupu.

- 04   Zbuduj ekran biletu

- /reservations/:id/ticket: relacja, data, odjazd, wagon, miejsce, kod.

- Kod duży i wyraźny; powrót do rozkładu; dane w sessionStorage.

- 05   Obsłuż wygaśnięcie

- Licznik 0 lub 409 → „Rezerwacja wygasła — miejsce wróciło do puli”.

- Brak biletu; miejsce widoczne jako wolne w A.

- 06   Przetestuj i spnij z B

- API: sukces, 404, wygasła, podwójny zakup; E2E rezerwacja → licznik → bilet.

- Test z TTL=2; merge bez duplikowania licznika lub stanu rezerwacji.

GOTOWE, GDY... - Zakup aktywnej rezerwacji zwraca 200 { code }, a bilet ma wszystkie wymagane dane. - Wygasła rezerwacja daje 409 z RESERVATION_EXPIRED, komunikat i brak biletu. - Podwójne kliknięcie nie tworzy dwóch kodów — drugi request zwraca ten sam. - Przycisk jest osadzony w ekranie B; nie ma drugiego licznika ani drugiego modelu. - E2E: happy path oraz ścieżka wygaśnięcia przechodzą z TTL=2 min.

Nie zmieniaj modelu rezerwacji ani logiki wygasania — korzystasz z tego samego packages/shared co B.

04 · Integracja

# Spinamy całość — A, potem B, potem C

Integracja idzie dokładnie tak, jak łączą się karty. Każdy checkpoint ma konkretny dowód, że można iść dalej.

| # | BRAMKA | KTO | DOWÓD |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Kontrakt i szkielet | O1 + review O2/O3 | shared + CONTRACT.md; każdy uruchamia repo. |
| 1 | A na zaślepce | O1 | Mapa + klik do B; takenSeats puste. |
| 2 | A + B | O1 + O2 | Aktywna rezerwacja w takenSeats; duplikat miejsca 409. |
| 3 | B + C | O2 + O3 | Licznik → zakup → bilet; wygaśnięcie → komunikat. |
| 4 | Całość | wszyscy | Happy path + expiry + TTL 2 min na jednym demo. |

## Checklista demo end-to-end

| - 3 kursy, każdy z 2 wagonami po 20 miejsc. - Mapa pokazuje okno/korytarz; zajęte są wyszarzone. - Klik wolnego miejsca → formularz z poprawną etykietą. - Rezerwacja → licznik; drugi klient widzi miejsce jako zajęte. | - Zakup → bilet z kodem; kod jest widoczny. - TTL=2 min → miejsce wraca, zakup daje 409 i komunikat. - Duplikat miejsca 409; podwójny zakup = jeden kod. - Refresh licznika i biletu nie gubi danych. |
| --- | --- |

## Demo w pięciu krokach

| 1 Wybierz kurs Lista A | 2 Wybierz miejsce Mapa A | 3 Zarezerwuj Formularz B | 4 Kupuję bilet Licznik B + C | 5 Pokaż bilet Ekran C |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Trzy przekazania, które muszą zadziałać

| O1 → O2 shared + fixtures + event API B dostaje event i miejsca bez własnego modelu. | O2 → O3 ReservationView + slot C dostaje rezerwację i miejsce na CTA; bez drugiego GET. | O3 → O1 purchase + 409 A widzi miejsce wolne po wygaśnięciu; ten sam TTL. |
| --- | --- | --- |

DEFINICJA UKOŃCZENIA ETAPU I Cała checklista jest odhaczona, TTL=2 min działa, podwójne rezerwacje są zablokowane, a README uruchamia projekt od zera.

05 · Ryzyka

# Co może się rozjechać — i jak temu zapobiegamy

Największe ryzyko to nie brak funkcji, a dwa różne źródła prawdy o miejscu i czasie. Dlatego kontrakt i logika wygasania są wspólne.

| ID | RYZYKO | ZABEZPIECZENIE | OWNER |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | A i B inaczej rozumieją „zajęte”. | Wspólny isReservationActive; test: aktywna rezerwacja jest w takenSeats. | O1 |
| R2 | TTL albo zegar rozjeżdża się między API i UI. | Jedna zmienna + wspólny helper; countdown tylko z expiresAt; test TTL=2. | O2 |
| R3 | Dwa requesty zajmują to samo miejsce. | Atomowe create + unikalność (eventId, seatId) dla active/purchased. | O2 |
| R4 | Wygasła rezerwacja nadal blokuje miejsce. | Leniwe wygaszanie: takenSeats i purchase sprawdzają czas. | O1/O2/O3 |
| R5 | Mapa nie odświeża się po powrocie z formularza. | Refetch on focus/return + ręczny refresh; test po rezerwacji. | O1 |
| R6 | Konflikt na ekranie licznika między B i C. | B owns screen, C owns PurchasePanel; jeden slot i jeden PR. | O2/O3 |
| R7 | Refresh gubi dane biletu lub rezerwacji. | ID w URL + sessionStorage; bezpieczny fallback bez dodatkowego GET. | O2/O3 |

KARTY Z LISTY ZAGROŻEŃ Lider wybiera 2–3 karty z oficjalnej listy prowadzącego, wpisuje ich numery i właścicieli do tego rejestru. Tabela powyżej zbiera ryzyka techniczne wynikające z planu.

## Trzy decyzje, które muszą przetrwać

- takenSeats = zakupy + ważne rezerwacje, bez wygasłych.

- Odmowa zakupu to 409 z RESERVATION_EXPIRED; miejsce wraca automatycznie.

- Jedna definicja TTL i jedna funkcja isReservationActive dla A, B i C.

## Zanim zaczniecie

| - Kontrakt zaakceptowany przez O2 i O3; każdy wie, co dostaje. - Każda osoba ma zaślepkę i pierwszy task. | - TTL=2 min w testach, 15 min domyślnie; wspólny helper. - 2–3 karty ryzyka z listy prowadzącego są w rejestrze. |
| --- | --- |

Gotowe do wysłania zespołowi, gdy lider uzupełni karty ryzyka i wszyscy zaakceptują kontrakt na kick-offie.